**Disciplina de Mestrado**

Destinatários:

Prof. Dr. Vicente Lucena Jr.

Grupo 2

**Grupo 2**

Tópicos em Engenharia de Software

**Plano de Projeto**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo: | Classe de Modelo de Processo: | | Estudantes: | | | Tutor: | | Início: | Fim: |
| Disciplina de Mestrado |  | | André Ricardo  Antônio Pereira  Jainne Fernandes  Luciana Rolim | | | Prof. Dr. Vicente Lucena Jr. | |  | 30.01.2017 |
| Documento: | | Versão: | | Autor: | | | Data: | Estado: | |
| Plano de Projeto | |  | | Antonio / Luciana/André | | | 28.01.2017 | Finalizado | |
| Nome do Arquivo: | | Pages: | | | Print Date: | | | Template: | |
| x | | 8 | | | 28/01/2017 | | |  | |

**Gerenciamento de Versão do Documento**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versão | Autor | QA | Data | Status | Atualizações |
| 0.1 | Antonio | André | 01/12/16 | Emprogresso | Criação |
| 1.0 | Luciana/André |  | 03/12/16 | Emprogresso | Acréscimo da descrição dos pacotes de trabalho e marcos |
| 1.1  1.2 | Antonio  Luciana |  | 05/12/16  28/01/17 | Submetido  Finalizado | Acréscimo dos diagramas e cronograma planejado  Acréscimo do cronograma executado |

# Tabela de Conteúdos

0 Tabela de Conteúdos 2

1 Organização do Projeto 3

2 Plano Estruturado de Projeto 3

2.1 Visão Geral 3

2.2 Desenvolvimento do Sistema (detalhado) 4

3 Pacotes de trabalho 5

4 Marcos 6

5 Cronograma (Planejado) 7

6 Cronograma (Executado) 8

# Organização do Projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Campo de Trabalho** | **Endereço, Telefone, Email** |
| Prof. Dr. Vicente Lucena Jr. | Tutor | Av. Gen. Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3000  (92) 3305-4680  vicente@ufam.edu.br |
| Grupo 2 | Gerência de Projeto (PM)  Desenvolvimento de Sistema (DEV)  Gerencia de Configuração(CA)  Garantia de Qualidade (QA) | André Ricardo (QA)  (92) 98133-0064  andrericardo.pro@gmail.com  Antônio Pereira (CA)  (92) 98143-8238  antonio.tech@yahoo.com  Jainne Fernandes (DEV)  (92) 98233-4137  jainnefernandes@hotmail.com  Luciana Rolim (PM)  (92) 99446-1450  lucianarolim08@gmail.com |

# Plano Estruturado de Projeto

## VisãoGeral

## Desenvolvimento do Sistema(detalhado)

# Pacotes de trabalho


1. **Gerenciamento de Configuração**
   1. Estratégia de Desenvolvimento: Estudar a plataforma de hardware e software do Robotino. Definir uma estrutura de repositório para a documentação e o código do sistema.
   2. Gerenciamento de Versão: Especificar como ocorrerá o controle de versões dosoftware e o gerenciamento de mudanças de acordo com a ferramenta de apoio escolhida.
2. **Gerenciamento de Projeto**
   1. Plano de Projeto : criar um plano de projeto baseado no livro Software Engineering do autor Ian Sommerville.
   2. Coordenação: Refinar o plano de projeto, coordenar as atividades e manter o projetoem execução.
3. **Garantia de Qualidade**
   1. Estratégia de Garantia de Qualidade: Definir uma estratégia de garantia de qualidadepara aplicar ao projeto.
   2. Verificação de Documentos: Verificar todos os documentos e códigos-fonteproduzidos durante o projeto.
   3. Planejamento de Testes: Criar uma estratégia de validação e verificação da implementação dosrequisitos e identificação de possíveis problemas, assim como as soluções adotadas.
   4. Mapeamento de Cenários: Desenvolver cenários de testes que correspondam aespecificação.
   5. Testes: Execução de testes nos módulos e no sistema como um todo utilizando os cenários de testedefinidos e inserindo mudanças, caso necessário.
4. **Desenvolvimento do Sistema**
   1. Entendimento do Problema e concepção da solução: Detalhamento do problema eescolha apropriada de mecanismos para a implementação da solução.
   2. Engenharia de Requisitos
      1. Análise dos Requisitos: Realizar o levantamento de requisitos.
      2. Especificação de Requisitos: Definir os requisitos mínimos necessários para a implementação.
   3. Análise do Sistema
      1. Especificação do Sistema: Refinar os requisitos de especificação para torná-los não abíguos, completos, consistentes e realizáveis. Realizar a divisão funcional do sistema.
   4. Projeto do Sistema
      1. Arquitetura do Sistema: Define a estrutura do sistema em módulos, interfaces e a relação existente entre eles.
      2. Planejamento da Integração: Define as etapas em que será realizada a integração dos módulos durante a construção do sistema.
   5. Implementação
      1. Codificação dos Módulos: Implementar o código-fonte dos módulos na linguagem de programação definida.
      2. Testes dos Módulos: Executar testes nos módulos de acordo com a especificaçãodo sistema e assegurando a qualidade.
   6. Integração e Testes do Sistema
      1. Integração dos Módulos: Realizar a integração gradual dos módulos que compõem o sistema.
      2. Testes do Sistema: Realizar testes de integração no sistema.

# Marcos

1. Plano de Projeto [30.11.16]
2. Ambientação (familiarização) com a plataforma Robotino [09.12.16]
3. Especificação de Requisitos [16.12.16]
4. Especificação do Sistema [23.12.16]
5. Documentos de Projeto (UML) [02.01.17]
6. Codificação [09.01.17]
7. Testes dos Módulos [13.01.17]
8. Demonstração do Protótipo Preliminar (release parcial dos módulos) [16.01.17]
9. Testes de Integração [20.01.17]
10. Demonstração do Protótipo Final [25.01.17]
11. Corrida [30.01.17]

Tempo total: 2 meses e 4 dias

# Cronograma (Planejado)



# Cronograma (Executado)

